Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för räkenskapsåret 2024

Innehåll					Sida

- Inledning – året 2024				  2

- Verksamhetsberättelse			  4

- Förvaltningsberättelse			25

- Resultaträkning				27

- Balansräkning				28

- Noter					29

Den formella delen, enligt Årsredovisningslagen sidan 25 – 31, omfattas av revisorns granskning.

Allt annat är så kallad annan information.

Inledning – året 2024

En resumé av några av årets händelser som gett extra avtryck.

Extrema flöden i jan/feb

Året inleddes dramatiskt med extremt höga flöden i Kävlingeåns avrinningsområde i slutet av januari och i början av februari. SMHI gick ut med röd varning, och flödena motsvarade något som i snitt inträffar en gång vart hundrade år. Stora arealer blev översvämmade, och vattenrådet hade ett krismöte som resulterade i att kansliet i oktober startade upp en arbetsgrupp med representanter från alla 8 medlemskommuner för att diskutera klimatförändringarna med fokus på översvämning och torka. Vattenkvantitet är en viktig fråga som fått uppsving, historiskt sett har man arbetat mer med vattenkvalitet.

Utökning av kansliet

I mars utökades kansliet med en 55% tjänst på Kävlingeåns vattenråd och 45% på Höjeå vattenråd för att avlasta samordnarna och även driva utvecklingen framåt. Vi välkomnade Christoffer Bonthron som har ett stort utvecklingsdriv och gedigen erfarenhet om vattenvårdsarbete från Tullstorpsåprojektet. I och med utökningen av tjänsten har vattenrådet kunnat ingå i ännu mer samarbetsprojekt och därmed erhållit ännu mer externa medel från olika projekt.

Ny riktning för arbetet - Vattenvårdsplan 2.0

Det gedigna arbetet med vattenvårdsplan 2.0 har fått mycket fokus under året, och implementeringen i vattenrådet har inletts genom dialogprocesser i både beredningsgrupp och styrelse. Dialogmötenas syfte är att vi tillsammans ska skapa vattenvårdsplan 2.0 som blir vårt styrdokument från och med 2027. Syftet är att vi ska optimera vårt sätt att arbeta med hänsyn till klimatförändringarna och nyttja vattenresurserna på bästa sätt i vårt avrinningsområde.

Årets beviljade bidrag och genomförda projekt

Totalt har vi under året blivit beviljade strax under 8 miljoner kr från LONA, LOVA, Vattenmyndigheten samt Sparbanken Skånes Ägarstiftelse Färs och Frosta. Bidragen ska användas till vattenvårdande åtgärder under de kommande åren och detta visar hur vi framgångsrikt kan växla upp de kommunala medlen till bidragspengar. Under året har 5 olika vattenvårdsprojekt genomförts, inom projektet Fokus Vombsjön har våtmarker skapats i Hjälmaröd intill Vombsjön, och gäddvåtmarker i Lilla Torpsbäcken har utökats. Våtmarker har även skapats i Blentarp i Sjöbo och vandringshinder har tagits bort i Tolånga. En reparation är genomförd intill Rolsberga kvarn för fiskens passerbarhet.

Segeå vattenråd flyttar till Lund

Under 2024 bestämdes det att från och med 1 jan 2025 flyttar Segeå vattenråd sitt kansli med tre anställda från Svedala till Lunds kommun. Vi blir därmed totalt 6 vattenrådssamordnare på samma enhet på Lunds kommun. Arbetet fortgår som vanligt med tre separata vattenråd, men vi samordnare ser fram emot ett stort kunskapsutbyte då tre av Sveriges äldsta vattenråd får sitta bredvid varandra. Målet är att utbyta erfarenheter och kunskap och därigenom kunna optimera våra verksamheter.

Utbyte i Afrika

Under oktober 2024 blev Therese på kansliet medbjuden av doktorander på Teknisk Vattenresurslära på LTH på en projektresa till Kenya och Tanzania. Projektet heter SWAT och handlar om att ta fram ett internationellt index för att jämföra länder sinsemellan hur bra man är på att arbeta med hållbarhetsmålet nr 6, Rent vatten och sanitet för alla. Resan var ett första möte med alla projektparter från Sverige, Kenya, Tanzania och Kina. Vattenrådets roll är att representera hur man arbetar med hållbar vattenhantering i Sverige på ett framgångsrikt sätt.

Vattenrådet och vattenfrågor på uppsving

Under året har mängder av samarbetsförslag, projektförslag samt förfrågningar och föredragshållningar trillat in. Vi har även blivit omnämnda i både tidningar, radio och tv. Som vår konsult Tette Ahlström på Ekologigruppen sa; ”Äntligen verkar omvärlden vara redo att ta sig an vattenfrågorna på det sätt som jag jobbat för i 20 år, nu lossnar det”. Och precis som Tette säger så märker vi ett helt annat fokus på vattenfrågorna, man vill arbeta avrinningsområdesvis, någonting som vi på vattenrådet har vana av att göra i snart 30 år.

Jag vill tacka alla iblandade för ännu ett år med stort engagemang för vattnets bästa!

Therese Parodi

Vattenrådssamordnare Kävlingeåns vattenråd

Dec 2024

Verksamhetsberättelse

Allmänt

Kävlingeåns vattenråd är en frivillig sammanslutning av kommuner, representanter för de areella näringarna, vattenavledningsföretag, VA-organisationer, dricksvattenproducenter och övriga, som är beroende av vattnet i avrinningsområdet. Alla är engagerade i vård och nyttjande av vattenförekomsterna inom Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeåns vattenråd bestod under 2024 av en styrelse med 17 ordinarie styrelserepresentanter och 16 ersättare.

Kävlingeåns vattenråd inledde formellt sin verksamhet 2010-01-01. Vattenrådet har sedan 2014 följande verksamhetsområden: vattenförvaltning, recipientkontroll samt vattenvårdande åtgärder genom ”Vattenvårdsprogram Kävlingeån”. I det senare ingår numera reparation och underhåll.

Vattenförvaltning

Vattenrådet arbetar med vattenförvaltning bl. a. genom att sätta fokus på olika frågor med koppling till vatten; informera om vattendirektivet; svara på remisser och söka extern finansiering till olika projekt. Arbetet med vattenförvaltningen finansieras av kommunerna via medlemsavgifter samt av VA SYD och Sydvatten tillsammans med ett årligt bidrag från Vattenmyndigheten.

Årsstämma 2024

Årsstämman hölls på Habo gård i Lomma, 2024-05-23.

Vid sidan av de formella delarna av årsstämman hölls det även föredrag:

- Madeleine Svelander, SGS Analytics Sweden, redogjorde för resultaten från recipientkontrollen för 2023.

- Filip Hvitlock, Ekologigruppen, informerade om vattenvårdsåtgärder i avrinningsområdet.

Efter årsstämman hölls två inspirationsföreläsningar:

- Kenneth Persson, Professor Teknisk vattenresurslära, LTH, Inspirationsföreläsning- Framtidens vattenutmaningar

- Christoffer Bonthron, Samordnare Kävlinge- och Höjeå vattenråd, Inspirationsföreläsning- Tullstorpsåprojektet

Hemsida Kävlingeåns vattenråd

Vattenrådets hemsida är en viktig kanal för spridning av information. Ambitionen med hemsidan är att samla all information som finns tillgänglig om Kävlingeåns avrinningsområde. På hemsidan läggs det ut rapporter, protokoll, minnesanteckningar samt annan information: www.kavlingean.se

Hemsida Fokus Vombsjön
Under 2024 lanserades Fokus Vombsjöns egna hemsida, https://fokusvombsjon.se/. Här finns info om projektet, rapporter, samt miljöövervakning över sjön.

VattenAtlas

VattenAtlas är en webbaserad fritt tillgänglig karttjänst, som är framtagen av Kävlingeåns vattenråd i samarbete med framför allt Höje å vattenråd och Segeå vattendragsförbund och vattenråd. VattenAtlas karttjänst innehåller en stor mängd information om vattenförhållandena i de avrinningsområden som ingår i samarbetet kring VattenAtlas. I karttjänsten finns även flera historiska kartor och flygbilder tillgängliga, bland annat finns den Skånska Rekognosceringskartan. https://vattenatlas.se/

Samarbeten

Under året har följande samarbeten inletts:

Arcadia (Horizonprojekt) - Utveckla regionala strategier för att främja naturbaserade lösningar som bidrar till klimatanpassning. Lunds kommun – miljöstrategiska enheten i samarbete med Kävlingeåns vattenråd.

Land4Climate (Interregprojekt) - Återvätning av organogen åkermark. Lunds kommun – miljöstrategiska enheten i samarbete med Kävlingeåns vattenråd.

Utåtriktat arbete

2024 Stöttning till Kandidatuppsats ”Klimatnyttan med recirkulering av rensmassor från underhåll av våtmarker och miljödammar”, Emma Wennberg, Lunds Universitet

2024-02-02 – Dialog med Sövde byalag

2024-02-12 – Möte med markägare Revinge ang översvämningarna.

2024-02-27 – Möte Skrylle med Grönnätverket

2024-02-27 – Möte med studenter ang Lunds dagvattenhantering

2024-05-30 – Grönblått nätverk

2024-06-26 till 2024-06-28 – Borgeby fältdagar

2024-11-28 – Vattennätverket Lunds kommun

Föredrag

2024-02-02 – Föredrag 15 min Lunds kommun på internationella våtmarksdagen

2024-02-06 – Föredrag Hembygdsföreningen Sandby

2024-02-09 – Föredrag för RÅSK

2024-02-29 – Föredrag för Lagans vattenråd

2024-03-19 – Föredrag på årsmöte Miljö och hälsoskyddsnämnden

2024-04-03 – Föredrag Socialdemokraterna Lomma

2024-04-12 – Föredrag SKR naturbaserade lösningar

2024-04-24 – Föredrag Kävlingeåns Fiskevårdsområde

2024-04-25 – Guidning NKT Vattenråd gällande Sandby våtmark

2024-04-25 – Föredrag Harlösa Rotary club

2024-05-22 – Föredrag KVR ”Nya strömningar – bättre vattenhushållning” KSLA (Kungliga Skogs och Lantbruksakademin)

2024-06-27 Föredrag Borgeby fältdagar

2024-09-18 – Föredrag för elever på Polhemsskolan med Lunds Skyfallsstrateg

2024-09-26 – Föredrag för WWF Finland

2024-09-27 – Föredrag för Nordiska Ministerrådet, Naturvårdsverket

2024-11-28 Föredrag för Miljöförvaltningen Lund

2024-11-29 Föredrag för Administrativa avdelningen Lund

Utbildning/Kurser/Konferenser

2024-04-24 – SMHF, Kristianstad – Klimatförändringar och stigande havsnivåer
2024-04-26 - Näringslivsfrukost Lund – Gröna näringar
2024-05-17 – SSGK Utbildningsdag och workshop om grundvatten
2024-05-29 – Rätt våtmark på rätt plats – Lst
2024-09-10 till 2024-09-11 – WWF Inspirationsdagar i Nyköping
2024-09-30 - Seminarium, Vattenmyndigheten Västerhavet, Vattenrådets dag 2024, Göteborg
2024-10-02 - Seminarium, Länsstyrelsen Skåne, Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram, Burlöv
2024-10-03 - Studiebesök med LTH i Kenya och Tanzania till 2024-10-16

Publikationer

Under 2024 har följande Kävlingeåns vattenråd publicerat följande rapporter på hemsidan:

- Kävlingeån vattenkontroll årsrapport 2023, SGS Analytics Sweden

- Youtubefilm ”Havsnejonöga, vattenvård och fiskepolitik”

- Elsa van Klinken. 2023. The European green infrastructure (GI) strategy: A fortune or a failure for biodiversity conservation in wetlands? A qualitative study in Scania (Sweden) and Groningen (the Netherlands)–a summary

- Rapport Kiselalger i vattendrag och sjöar i Skåne 2023 – Länsstyrelsen Skåne

- Susanna Ibjer, 2024. Ett år senare, den multifunktionella våtmarken i S Sandby. Examensarbete Biologiska institutionen, Lunds Universitet

- Emma Wennberg 2024. Recirkulering av rensmassor från underhåll av våtmarker och miljödammar – Miljöbelastning eller nytta? Examensarbete Miljövetenskap Lunds Universitet

Media/intervjuer

2024-06-04 – Inspelning Digitala Träffpunkten Lunds kommun vid Sandby våtmark

2024-05-08 – Intervju med Emil Nilsson, stund Miljövetenskapsprogrammet

2024-11-20 - Intervju Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

2024-01-06 - Sydsvenskan om Veberöds-plankdämmena – Tokig idé ska rädda byn från översvämning
https://www.sydsvenskan.se/2024-01-06/tokig-ide-ska-radda-byn-fran-oversvamning

2024-01-15– Sydsvenskan – Ån slukar kolonistaden – stora skador när vattnet ödelade stugor och tomter https://www.sydsvenskan.se/2024-01-15/an-slukar-kolonistaden-stora-skador-nar-vattnet-odelade-stugor-och-tomter

2024-01-25 - DN - Röd varning för höga flöden i Kävlingeån
https://www.dn.se/sverige/rod-varning-for-hoga-floden-i-kavlingean/

2024-02-04 - Sveriges radio, P4 Kristianstad – Efter översvämningarna – flera vattenprojekt planeras
https://sverigesradio.se/artikel/efter-oversvamningarna-flera-vattenprojekt-planeras

2024-02-16 - Sydsvenskan - Nu går det snart att ta kanoten från Vombsjön till havet
https://www.sydsvenskan.se/2023-02-16/nu-gar-det-snart-att-ta-kanoten-fran-vombsjon-till-havet

2024-06-05 – Cirkulation, VA tidningen – Vattenråd samarbetar redan över gränserna
https://cirkulation.se/artiklar-och-notiser/vattenrad-samarbetar-redan-over-granserna/

2024-09-12 - Ystads Allehanda – Så ska Vombsjöns vatten bli klarare
https://www.ystadsallehanda.se/artikel/sa-ska-vombsjons-vatten-bli-klarare-gaddor-lockas-att-leka-pa-oversvammade-angar/

2024-09-23 – Cirkulation, VA-tidningen – Svenska vattenråd inspirerar så in i Norden

https://cirkulation.se/artiklar-och-notiser/svenska-vattenrad-inspirerar-sa-in-i-norden/

2024-10-02 – Sveriges Natur, Naturskyddsföreningens tidning – Dubbla signaler när jordbrukets utsläpp ska minskas
https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/dubbla-signaler-nar-jordbrukets-utslapp-ska-minskas/

2024-10-27 - Jordbruksaktuellt – Bevattningsvåtmarken är en framtidssäkring av gården
https://www.ja.se/artikel/2236403/delad.html

2024-11-29 – SVT Skåne – Här kan du fråga Vombsjön hur den mår – och få svar
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/har-kan-du-fraga-vombsjon-om-hur-den-mar-och-fa-svar

Figur 1. Cirkulation, VA-tidningen – Svenska vattenråd inspirerar så in i Norden. Publicerad: 2024-09-23

Figur 2. SVT Skåne – Här kan du fråga Vombsjön hur den mår – och få svar. Publicerad: 2024-11-29

Figur 3. Jordbruksaktuellt – Bevattningsvåtmarken är en framtidssäkring av gården. Publicerad: 2024-10-27

Samordnad recipientkontroll

Redan 1953 bildades ”Samarbetsnämnden för Kävlingeåns sanering” och i samband med detta startades provtagningar av vattnet i ån. 1958 bildades Kävlingeåns vattenvårdsförbund som ansvarade för provtagningen fram t.o.m. 2013. Sedan 2014-01-01 ingår den samordnade recipientkontrollen som en del av vattenrådets verksamhet.

Recipientkontrollprogrammet omfattar idag undersökningar av vattenkemi och bottenfauna och används för att bedöma påverkan på vattendrag och för att bedöma ekologisk och kemisk status. Recipientkontrollen under 2024 utfördes av Ekologigruppen AB. Sammanställningar, bearbetade resultat och analyser från 2023 (Utfördes av SGS Analytics AB) publicerades i en årsrapport våren 2024 samt muntligen vid årsstämman i maj 2024.

Recipientkontrollprogrammet genomförs i 3-årscykler. Det nuvarande programmet, som startade 2024, omfattar fler mätstationer - bland annat i Vombsjön - samt fler biologiska undersökningar.

Från och med 2021 så genomför vattenrådet inte längre ålgräsundersökningar. I och med medlemskapet i Öresunds vattenvårdsförbund (maj 2021) så kommer de undersökningar som tidigare genomförts av vattenrådet i stället att genomföras och upphandlas via Öresunds vattenvårdsförbund.

Årsrapporter, samt mer information om recipientkontrollen finns på: www.kavlingean.se

Kävlingeåns vattenvårdsprogram

Under 1995 – 2012 samarbetade kommunerna i Kävlingeåns avrinningsområde kring vattenvårdande åtgärder inom ramen för Kävlingeåprojektet. I samband med bildandet av vattenrådet 2010 togs ett förslag fram på en fortsättning på Kävlingeåprojektet: ”Vattenvårdsprogram Kävlingeån”. Kävlingeåns vattenvårdsprogram grundar sig på ett samarbetsavtal mellan de sju kommuner som ställt sig positiva till ett fortsatt kommunalt samarbete kring vattenvården i Kävlingeåns avrinningsområde: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, och Sjöbo.

Arbetet har sedan Vattenrådet bildades 2010 baserats på olika etapper som är synkroniserade med vattenförvaltningens 6-åriga cykler.

- Etapp 1: 2012 – 2015

- Etapp 2: 2016 – 2018

- Etapp 3: 2019 – 2021

- KVVP 2022 – 2024 (etappnumreringen har upphört. Istället anges årtalen).

- KVVP 2025 – 2027

Arbetet fortsätter nu inom ramen för ett nytt samarbetsavtal som sträcker sig från 2022–2027. Det nya samarbetsavtalet delas in i två etapper om vardera tre år 2022–2024 respektive 2025–2027.

Etapperna för vattenvårdsprogrammet har haft olika kvantitativa delmål för olika typer av åtgärder. Ambitionen för vattenvårdsarbetet har varit att nå dessa målsättningar genom delfinansiering med externa medel för de åtgärder som genomförs. För att möta de förutsättningar som ges via externa medel och öka flexibiliteten i åtgärdsarbetet, har arbetet från och med etapp 3 inte varit styrt av kvantitativa målsättningar. Nedanstående målsättningar har fastställts inom det nya samarbetsavtalet:

Målsättningar

De övergripande målsättningarna för Vattenvårdsprogrammet under perioden 2022 - 2027 omfattar:

- God ekologisk och kemisk status i Kävlingeåns vattenförekomster

- Minskande halter av övergödande och förorenande ämnen i områdets grundvatten, samt minskad uttransport av näringsämnen till Öresund

- Ökad biologisk mångfald med anknytning till vatten i avrinningsområdet

- Ökad areal av vattennära rekreationsområden

- Hantering av frågor om översvämningsproblematik och flödesreglering

För att uppfylla ovanstående mål har vattenrådet en ”verktygslåda” av olika konkreta vattenvårdsåtgärder. Innehållet i verktygslådan kan sammanfattas med följande åtgärder:

Åtgärder för att minska halterna av näringsämnen och förorenande ämnen

- Våtmarker och sedimentationsdammar

- Reglerad dränering

- Behovsanpassade skyddszoner

- Reningsfilter

Åtgärder vid källan

- Informationsspridning/vattendialoger i syfte att minska transport av näringsämnen från markläckage och andra källor

Åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och restaurera vattenmiljöer

- Dammar och våtmarker

- Etablering av trädridåer och annan vegetation

- Restaurering av rätade och/eller kulverterade vattendrag

- Faunavårdande åtgärder i vattendragen

- Avfasning av dikeskanter och anläggning av tvåstegsdiken

- Återvätning – Återställning av vattennivåerna i mossar och dränerade organiska jordar

Åtgärder för flödesreglering och minskade översvämningsproblem

- Våtmarker och dammanläggningar

- Reglerad dränering

Åtgärder avseende rekreation i anslutning till vattenmiljöer

- Anläggning av gångstråk med mera i anslutning till vattenmiljöer

Åtgärder för utveckling och förbättring av befintliga dammar, våtmarker och andra vattenanläggningar

- Ombyggnad av utloppsanordningar och kulvertar för ökad magasineringskapacitet

- Anläggning av häckningsöar

- Utplantering av undervattensvegetation

- Bete av omgivande mark

Vattenvårdsplan 2.0

Vattenrådets arbetsplan och styrdokument fastställs i våra vattenvårdsplaner. I början av 2022 började tankarna ta form kring att vattenrådet behöver en ny vattenvårdsplan för att kunna möta klimatförändringen och ge oss och våra medlemmar bättre förutsättningar att kunna uppnå bättre vattenstatus och utnyttja vattenresurserna på bästa sätt i vårt avrinningsområde. Styrelsen beslutade 2023 att vi skulle påbörja arbetet att ta fram en ny vattenvårdsplan som årsstämman 2024 kunde ta ställning till. Förarbetet har genomförts av Tette Alström på Ekologigruppen och Christian Alsterberg på Sydvatten. För att kunna genomföra vår nya vattenvårdsplan behövs ett förarbete som omfattar analyser av omvärlden och klimatpåverkan, det behövs en åtgärdspalett för olika vattenvårdande åtgärder, organisation, kommunikationer och utveckling mot framtiden. Under 2024 och 2025 involveras både styrelse och beredningsgrupp i Kävlingeåns vattenråd i dialogmöten, där den nya vattenvårdsplanen diskuteras. Syftet med dialogmötena är att vi tillsammans ska skapa den nya vattenvårdsplanen 2.0.

Vattenvårdsarbete under 2022 – 2024
Arbetet som genomförts under denna period har varit en direkt fortsättning på tidigare arbete. Till stor del styrs arbetet av de externa medel som erhållits för vattenvårdsprogrammet. Huvuddelen utgörs av medel från LONA (Lokala naturvårdsprojekt med fokus på våtmarker, Naturvårdsverket) och LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt med fokus på näringsrening, Havs- och Vattenmyndigheten).

Den externa finansiering som legat till grund för arbetet under 2024 presenteras nedan under rubriken Bidragsansökningar.

Genomfört arbete under 2024
Under 2024 har entreprenader färdigställts för tre våtmarksprojekt, samt en faunapassage. Totalt är detta cirka 10,3 ha anlagda/restaurerade vattenytor och 40 m överlöp (faunapassage), samt stora ytor våtmark och långa vattendragssträckor som tillgängliggjorts för fisk.

I några av de entreprenader som färdigställdes 2023 har efterarbete genomförts, exempelvis efterjusteringar och uppföljande funktionskontroller.

Reparations- och underhållsåtgärder har genomförts för fem befintliga anläggningar. Behovet av reparation och underhåll finns alltjämt och fler åtgärder kommer att genomföras under 2025. Inkomna intresseanmälningar har undersökts och bidrar jämte aktivt uppsökande arbete till kommande vattenvårdsåtgärder. Under 2024 har också projekteringsarbete i olika stadier genomförts för ett tiotal olika vattenvårdsåtgärder, varav några kommer att tas vidare för anläggning, se nedan.

Reduktionsfiske Sövdesjön

Under sommaren 2024 genomförde Klara Vatten reduktionsfiske av vitfisk i Sövdesjön. Genom att fiska upp större mängder vitfisk återställs näringskedjan i sjön vilket i sin tur minskar algblomningen. En mindre mängd vitfisk gavs till Skånes djurpark och resten gick till biogas på Karpalund i Kristianstad.

Två våtmarker vid Blentarp 14:2, Sjöbo kommun

Två våtmarker har anlagts på fastigheten Sjöbo Blentarp 14:2. Åtgärden finansierades genom LOVA-medel. Området bestod av brukad åkermark med ett rörlagt dike. Problem med översvämningar nedströms åtgärdsplatsen hanteras nu genom att våtmarkerna buffrar vattenflöden och renar vattnet på näringsämnen.

Åtgärderna innefattade:

- Två våtmarker om cirka 0,8 ha vardera (totalt 2 ha inklusive bäck).

- Naturlik bäck med tre övergångar för betesdjur.

- Djuphåla och svämplan med vattennivåvariation på 0,5 meter.

- Inlopp och utlopp har integrerats med befintligt rörlagt dike.

- Schaktmassor återanvändes till vallar och som utfyllnad.

- Området ska inhägnas för betesdjur.

Blentarp 14:2. Panoramavy över båda våtmarkerna. Foto: Ekologigruppen.

Blentarp 14:2. Nedre våtmarken. Foto: Ekologigruppen.

Gäddvåtmark vid Harlösa-Hjälmaröd 9:1, Eslövs kommun

Vid Hjälmarödsbäckens utlopp till Vombsjön har en gäddvåtmark på cirka 1 ha skapats, samt en översvämningsmad på 0,5 ha. Syftena är att öka lekområden för gädda och rena vattnet på näring för att minska algblomning i Vombsjön. Projektet är en del av Fokus Vombsjön.

Åtgärderna innefattade:

- Två grunda våtmarker med en storlek om sammanlagt 1 ha, samt en översvämmad strandäng på 0,5 ha har anlagts.

- Fiskvandringsled från sjön och upp genom våtmarkerna och vidare till bäcken.

- Stängsel för betesdjur uppförs kring området.

- Sådd gjordes ej, utan vegetationen lämnades till spontan etablering. Detta är fördelaktigt i vissa fall för att gynna en naturligt etablerad flora och tillföra området betydande extra biologiska värden.

Harlösa-Hjälmaröd 9:1. Den övre våtmarken, som är synlig från väg 104. Järnvägsbanken (Sjöbo-Barsebäck) avgränsar denna våtmark mot strandängen och Vombsjön. Foto: Ekologigruppen.

Harlösa-Hjälmaröd 9:1. Den nedre våtmarken, ut mot Vombsjön. Foto: Ekologigruppen.

Harlösa-Hjälmaröd 9:1. Anlagd strandäng ut mot Vombsjön. Huvudsyfte: gynna vadarfåglar. Foto: Ekologigruppen.

Tolånga övre dämme, Sjöbo kommun

Det övre kvarndämmet i Tolånga, som Tolångaån (Björkaån) passerar har restaurerats för att skapa en funktionell fiskväg med 2 % lutning. Åtgärderna medfinansierades av fiskvårdsmedel från Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen. Arbetet skedde i samråd med Länsstyrelsen Skånes fiske- och restaureringsenhet, som också tog beslut om medfinansiering

Åtgärderna innefattade:

- Avsänkning av inlopps till fiskväg och justering av bottenhöjderna i fiskvägen till 2% medellutning. Detta medför att alla arter kan passera dämmet.

- Reparation av dämmeskanter och utloppsrännor.
- Reparation av betongdelar i anslutning till planksättar samt installation av nya planksättar. 
- Vegetationsrensning och justering av block för att bromsa vattenflödet.
- Plantering av alträd för att skapa beskuggning.

Tolånga övre dämme. Dämme och fiskväg – Före åtgärder, vid lågflöde. Fiskvägen gick torr (till stor del p.g.a. kollapsade planksättar). Foto: Ekologigruppen.

Tolånga övre dämme. Dämme och fiskväg – Efter åtgärder, vid lågflöde. Maxlutning om 2% genom hela passagen uppnås nu. Foto: Ekologigruppen

Tolånga övre dämme. Fiskvägen uppströms dämmet – Efter åtgärder. Vegetation rensades i torrhet. Avsänkning gjordes med cirka 0,35 m så att en lågvattenfåra med total bottenbredd om cirka 1,5 m bildades. Fiskvägens inloppströskel är stensatt, men håller samma nivå som botten precis uppströms. Vid låga flöden kan därför dämmets påverkan på åns strömvattenmiljö uppströms betraktas som minimal. Foto: Ekologigruppen.

Tolånga övre dämme. Utloppsränna vid historisk fiskfälla och nivåreglering – Efter åtgärder. Gjutning för nya planksättar gjordes. Nya planksättar i kärnek installerades och bultades fast. Nivån för överkant plankor ligger 0,25 m ovan bottennivån för inloppströskel till fiskväg. Foto: Ekologigruppen.

Våtmarker vid Lilla Torpsbäcken, Övedskloster 2:23, Sjöbo kommun

Lilla Torpsbäcken har ca 670 ha tillrinning, och har ett flertal dammar och våtmarker i de nedre 2 km av bäckens sträckning. Den är ett biflöde till Torpsbäcken, som mynnar i Vombsjön. Projektet har tillgängliggjort och skapat cirka 10 ha nya lekområden och våtmarker för fisk i Vombsjön och Torpsbäcken genom att utöka arealen befintlig gäddvåtmark, skapa en ny gäddvåtmark och bygga ett omlöp förbi ett definitivt vandringshinder vilket skapat möjlighet för fisk att röra sig upp genom Lilla Torpsbäcken för att söka skydd, födosöka och leka.

Projektet är den del av Fokus Vombsjön och har till största delen finansierats med fiskvårdsmedel via Länsstyrelsen.

Åtgärderna berör det markerade området i översiktskartan nedan och innefattade:

- Ett omlöp vid dämmet i damm 1

- Tätning av befintligt utloppsdämme från damm 1

- Borttagning av skrot vid dammar

- Mindre omledning av dike vid damm 2 samt stentröskel i diket

- Två flacka stentrösklar upp- och nedströms damm 2

- En öppning i vallen mellan damm 3 och diket

- En sänkning av trumman vid utloppet på damm 4

- En ny tröskel nedströms trummans utlopp

- Riva och plugga 10 m ledning från bäcken i öster till den gamla

Fiskodlingen

Uppföljning:

Effektutvärdering kommer att göras under vårvinter till vår 2025 med hjälp av en fiskräknare som ska installeras i den nedre delen av systemet.

Lilla Torpsbäcken. Översiktskarta för projektområde. Kartunderlag: Lantmäteriet via Geodatasamverkan.

Lilla Torpsbäcken. Färdigt anlagt omlöp. Slänterna är klädda med sten närmare boten och sås in med gräs närmare släntkrönet. Foto: Ekologigruppen.

Lilla Torpsbäcken. Översvämnings- och våtmarksområden skapade genom trösklar i bäcken. Foto: Ekologigruppen.

Lilla Torpsbäcken. Passerbar grövre betongledning vid damm 4. Foto: Ekologigruppen.

Övrigt vattenvårdsarbete

Förutom de projekt som upphandlats och genomförts under 2024 har arbetet fortsatt med ett antal påbörjade och nya projekt. Av den översiktliga kartan nedan framgår läge och i vilket stadie de olika delprojekten befinner sig.

Översikt över pågående och nyligen slutförda vattenvårdsprojekt inom Vattenvårdsplan för Kävlingeån. Kartunderlag från Vattenatlas.

Ett fokusområde som arbetas med under 2023 och fortsatt under 2024 är Grimstoftabäcken, som är ett biflöde till Björkaån i Sjöbo kommun. Grimstoftabäcken mynnar i Björkaåns nedre delar och har potential att stärka Björkaåns unika öringstam. Samtidigt förekommer mycket låga vattenmängder under torra somrar och bäcken är tydligt påverkad av bland annat avsänkning, dagvatten och mindre vandringshinder. Arbetet har under 2024 utmynnat i en rad åtgärdsförslag som kommer tas vidare under 2025 med syftet att genomföra en rad praktiska åtgärder. Kommunen har arbetet med en fördjupad översiktsplan, i vilken de åtgärdsförslag som tagits fram integreras.

En förstudie av förutsättningarna att anlägga ett stort område med våtmarker strax väster om Sövdesjön i Sjöbo kommun har arbetes med under 2024. Totalt kan det finnas potential att åstadkomma uppemot 15 - 20 ha vattenyta i området, med biologisk mångfald såväl som näringsrening och högre värden för rekreation som syften. Externa medel (LONA) för förstudien söktes under 2023 och erhölls under 2024.

Projekteringsarbete och markägardialog för att bygga förbi ett vandringshinder i Grybybäckens nedre delar har påbörjats under 2023. Grybybäcken är ett biflöde till Bråån och rinner ut i densamma strax söder om Eslöv. Bäcken har stor potential att bli ett viktigt vattendrag för reproduktion av öring och andra strömvattenlevande arter.

Arbete med Vattenvårdsplan 2.0 – framtidens vattenvårdsarbete har gjorts och resulterat i ett förslag till breddat arbetssätt för Kävlingeåns vattenråd.

I övrigt har fördjupad projektering skett vid ytterligare fyra lägen under 2024. Nya åtgärdsförslag ses över löpande, nyttan bedöms och jämförs med andra kandiderande. Arbetet är i olika stadier men under 2025 kommer sannolikt flera av dessa projekt att kunna genomföras.

Arbete med upphandlingsunderlag för ramavtalade entreprenörer som ska kunna utföra mindre åtgärder vid befintliga anläggningar med kortare varsel och mindre administration har påbörjats under 2024.

Bidragsansökningar

Vattenrådet ansöker om olika typer av stöd framför allt från Länsstyrelsen: LOVA-bidrag till lokala vattenvårdssatsningar, LONA-bidrag till våtmarksanläggning, fiskevårdsbidrag med mera. I tabellen nedan redovisas de bidrag som beviljats för mer omfattande projekt, och som slutredovisats under 2024.

Tabell 1 Sammanställning av aktuell extern finansiering för Vattenvårdsarbetet

| Projekt | Finansierings-form | Total budget (tkr) | Sökt belopp (tkr) | Beviljat belopp (tkr) | Slut-redovisning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vattenvårdande åtgärder Kävlingeån 2022-2024 | LONA | 12 000 | 6 000 | 6 000 | 2024-03-31 |
| Förstudie Dösjö 2024-2027 | LONA | 8 124 | 7 312 | 234 | 2026-12-31 |
| Vattenvård KVR 2024-2027 | LOVA | 9 574 | 7 659 | 6 125 | 2027-10-31 |
| Båtramp Vombsjön | Sparbanken Skånes Ägarstiftelse Färs och Frosta | 699 | 400 | 400 | 30 dagar efter slutförande |
| Återvätning 2024-2027 | LONA | 1 248 | 1 123 | 1 123 | 2027-12-31 |
| Anläggning av del av våtmark Sandby 62:2 | Miljöinvesteringsstöd | 1 611 | 1 611 | 859 | Beslut om slututbetalning 2024-04-10 |
| Vattenvårdande åtgärder i Kävlingeåns avrinningsområde 2023-2026 | LONA | 1 328 | 7 614 | 1 195 | 2027-03-31 |
| Totalt |  | 34 584 | 31 719 | 15 936 |  |

Reparation och underhåll

Normalt sett är löpande skötsel av en damm eller våtmark markägarens ansvar och i vissa fall får markägaren skötselstöd för arbetet från Länsstyrelsen. I de avtal som tecknats mellan vattenrådet, kommuner och markägarna, regleras ofta skötsel av dammen eller våtmarken. Större reparationer och underhållsinsatser är kommunernas ansvar. Kommunerna har dock överlåtit ansvaret för genomförande av reparation och underhåll till vattenrådet, till exempel: reparationer av tekniska funktioner som brunnar, regleringar, inlopp och utlopp samt större rensningar av vegetation, som är nödvändiga för funktionen i dammarna och våtmarkerna.

Reparation och underhållsarbetet har ingått i vattenvårdsprogrammet från och med januari 2022. Anledningen till detta är att de enskilda kommunerna skall slippa behöva äska mer pengar separat för just reparation och underhåll. Under 2024 har vattenrådet fortsatt att ta emot anmälningar från markägare som önskar hjälp med reparation och underhåll, och reparations- och underhållsåtgärder har genomförts för fem befintliga anläggningar. Behovet av reparation och underhåll finns alltjämt och fler åtgärder kommer att genomföras under 2025.

Administration, samarbetsavtal och ekonomi

Administration och projektledning

Administration, samordning och drivande av vattenrådets verksamhet har under 2024 skötts av vattenrådets kansli vid Tekniska förvaltningen, Lunds kommun. Arbetet görs inom ramen för 105 % av en heltidstjänst (fördelat 40 % på vattenförvaltning, 60 % på vattenvårdsprogrammet och 5 % på recipientkontrollen) samt en tjänst som arbetar 55 % på Kävlingeåns vattenråd (och resterande 45 % på Höjeå vattenråd). Ekonomihanteringen har, som stadgarna föreskriver, hanterats genom Lunds kommuns ekonomiadministration.

I tjänsten som samordnare för vattenrådet ingår bl. a.

- Att driva vattenrådets hela verksamhet

- Ansvar för och hantering av vattenrådets ekonomi

- Ansvar för vattenrådets strategiska planering

- Framtagande av förslag på budget, arbetsplan, organisation, delegations- och arbetsordning

- Framtagande av årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse, bokslut m. m.

- Diarieföring av inkomna handlingar

- Utåtriktad information om vattenrådets verksamhet

- Genomförande av konsultupphandlingar

- Informationsspridning via vattenrådets hemsida

- Framtagande av förslag på dagordning till möten samt skriva protokoll

- Framtagande av förslag på yttranden i samrådsärenden och remisser

- Löpande kontakter med konsult och myndigheter

- Kontakter med markägare, intresseorganisationer, entreprenörer, dikningsföretag och andra samarbetspartners

- Hantering av akuta ärenden inom reparation och underhåll

- Beredning av ärenden till beredningsgrupp och styrelse

- Bevakning av möjligheterna till extern projektfinansiering

Styrelse, revisorer, beredningsgrupp samt särskilda verksamheter

Vid årsstämman 2024-05-23 valdes en styrelse för Kävlingeåns vattenråd med följande sammansättning:

Ordinarie ledamot	Ersättare

Eslövs kommun	Miroslav Han	Håkan Bjelkengren

Hörby kommun	Peter Johansson	Anders Malmgren

Höörs kommun	Magnus Haara	Jan-Åke Roslund

Kävlinge kommun	Anders Lindvall	Jimmy Runesson

Lomma kommun	Jerry Ahlström	Lennart Nilsson

Lunds kommun	Eleni Rezaii Liakou	Maria Roldin

Sjöbo kommun	Thomas Quist	Charlotte Ramel Andersson

Tomelilla kommun	Kenneth Strömbeck	Peter Boström

Areella näringar/markäg.	Håkan Lindquist	Per Persson

Carl von Friesendorff	Hans Ramel

Dikningsföretagen	Josefine Wraghe	Håkan Olsson

Företag/industrier	Hadil Karim	Eva Norrman

Peter Ottosson	Vakant

Sydvatten		Johan Burström 	Christian Alsterberg

VA SYD		Catharina Malmborg	Per Bengtsson

Ideella naturvården	Nils Englesson	Olle Lindeberg

Fiskevården		Anders Eklöv	Anders Persson

Till ordförande valdes: 	Thomas Quist

Till vice ordförande valdes: 	Eleni Rezaii Liakou

Till revisorer valdes:	Revisionsbyrån Ernst & Young AB

Till valberedningen valdes: 	Cecilia Olsson Carlsson, Sjöbo kommun, tillika

sammankallande; Christer Wallin, Lunds kommun samt

Stefan Frank, LRF, till ledamöter i valberedningen.

Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman 2024-05-23 valdes följande personer:

Sekreterare och kassaförvaltare:
Styrelsen utsåg Therese Parodi och Christoffer Bonthron till kassaförvaltare och sekreterare.

Firmatecknare:
Styrelsen utsåg ordförande Thomas Quist, med ersättare vice ordförande Eleni Rezaii Liakou samt Therese Parodi respektive Christoffer Bonthron som firmatecknare var för sig för Kävlingeåns vattenråd.

Adjungerade till styrelsen:

Ordinarie ledamot	Ersättare

Länsstyrelsen		Pardis Pirzadeh	Anna Ejserholm

Lunds kommun	Hjalmar Åhrén	Karl Asp

Eslövs kommun	Annika Söderman	Marie Brandt

Sjöbo kommun	Emelie Willsäter	Eva Nielsen Osterman

Sjöbo kommun	Frida Johansson	Vakant

Sekreterare		Therese Parodi
Sekreterare		Christoffer Bonthron

Upphandlade konsulter adjungeras vid behov.

Beredningsgrupp:

Ordinarie ledamot	Ersättare

Eslövs kommun	Annika Söderman	Marie Brandt

Hörby kommun	Mikael Ulvholt	Vakant

Höörs kommun	Åsa Abrahamsson	Vakant

Kävlinge kommun	Patrik Lund	Johanna Kaaman

Lomma kommun	Maja Holmgren	Helena Björn

Lunds kommun	Hjalmar Åhrén	Karl Asp

Sjöbo kommun	Emelie Willsäter	Eva Nielsen Osterman

Sjöbo kommun	Frida Johansson	Vakant

Tomelilla		Vakant	Vakant

Nordic Sugar AB	Hadil Karim	Eva Norrman

Fortifikationsverket	Per Johansson	Vakant

Sydvatten		Magdalena Lindberg Eklund	Markus Holm

VA SYD		Susanne Johansson	Thomas Persson

Kraftringen		Marie Caesar Björk	Vakant

Kävlingeåns vattenråd	Therese Parodi

Kävlingeåns vattenråd	Christoffer Bonthron

Upphandlade konsulter adjungeras vid behov.

Av styrelsen har styrgrupp samt arbetsgrupp för den särskilda verksamheten Fokus Vombsjön utsetts enligt följande:

Styrgrupp Fokus Vombsjön:

Sjöbo kommun	Thomas Quist, ordförande

Eslövs kommun	Miroslav Han

Lunds kommun	Eleni Rezaii Liakou

Lunds universitet	Karin Rengefors

Sydvatten AB		Johan Burström

Sydvatten AB		Christian Alsterberg

VA SYD		Per Bengtsson

LRF		Håkan Lindquist

Övedskloster		Lars Bäksted

Ideella fiskevården	Anders Eklöv

Kävlingeåns vattenråd	Therese Parodi

Kävlingeåns vattenråd	Christoffer Bonthron

Upphandlade konsulter adjungeras vid behov.

Arbetsgrupp Fokus Vombsjön

Ordinarie ledamot		Ersättare

Projektledare, Sydvatten AB	Christian Magyar Alsterberg

Projektledare, KVR	                        Therese Parodi

Eslövs kommun	Annika Söderman

Lunds kommun	Hjalmar Åhrén

Sjöbo kommun	Anders Lindén

LRF		Håkan Lindquist

Övedskloster		Lars Bäksted

Yrkesfisket		Leif Nilsson

Sportfiskarna Region Syd	Anders Karlsson

Adjungerade till arbetsgrupp Fokus Vombsjön:

Länsstyrelsen		Thomas Lakowitz		Vibeke Lirås

Av styrelsen har projektledare för den särskilda verksamheten Vattenvårdsplan 2.0 fastställts enligt följande:
Vattenvårdsplan 2.0
Kävlingeåns vattenråd	Christoffer Bonthron

Av styrelsen har ledamöter till Öresunds vattenvårdsförbund valts enligt följande:
Öresunds vattenvårdsförbund (ÖVF)		
Kävlingeåns vattenråd, ordförande	Thomas Quist, Ledamot i ÖVF
Kävlingeåns vattenråd, vice ordförande	Eleni Rezaii Liakou, Ombud i ÖVD

Beredningsgruppen för Kävlingeåns vattenråd höll under år 2024 fyra protokollförda sammanträden (17/1, 20/3, 4/9 samt 13/11).

Styrelsen för Kävlingeåns vattenråd höll under år 2024 fem protokollförda sammanträden (15/2, 18/4, 23/5, 26/9 samt 5/12). Ordinarie årsstämma ägde rum 23/5.

Arbetsgruppen för Fokus Vombsjön höll 4 möten (8/2, 4/6, 24/9, 26/11) under år 2024.

Styrgrupp Fokus Vombsjön höll 5 protokollförda sammanträden (7/3, 4/6, 24/9, 26/11) under år 2024.

Styrelsen för Kävlingeåns vattenråd avger härmed årsredovisning

för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse för Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Kävlingeåns vattenråd är en ideell förening med en frivillig sammanslutning av kommuner, representanter för de areella näringarna, vattenavledningsföretag, VA-organisationer, dricksvattenproducenter och övriga, som är beroende av, eller engagerade i, vård och nyttjande av vattenförekomsterna inom Kävlingeåns avrinningsområde.

Kävlingeåns vattenråd inledde formellt sin verksamhet 2010-01-01. Vattenrådet har sedan 2014 tre verksamhetsområden; vattenförvaltning, recipientkontroll och vattenvårdande åtgärder genom Vattenvårdsprogram Kävlingeån.

Personal på vattenrådets kansli är anställda av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lunds kommun. Vattenrådet köper samordningenstjänsten av Lunds kommun.  Projektering av vattenvårdsåtgärder och provtagning i vattendrag, våtmarker och sjöar köps in av konsulter. Vattenrådet är en ideel förening med åtta medlemmskommuner samt representater för areella näringar/markägare, dikningsföretag, företag/industrier, Sydvatten, VA-syd, den ideella naturvården samt fiskevården.

Främjande av ändamålet

Kävlingeåns vattenråd utgör en frivillig sammanslutning av kommuner, representanter för de areella näringar, vattenavledningsföretag och övriga, vilka är beroende av, eller engagerade i, vård och nyttjande av vattenförekomsterna inom verksamhetsområdet. Vattenrådets ändamål är att inom sitt verksamhetsområde:

- skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna,

- utgöra ett forum för samverkan för alla aktörer som berörs av vattenfrågor,

- verka för att värna och förbättra vattenmiljöernas kvalitet,

- övervaka vården och utnyttjandet av Kävlingeån med hänsyn till kommunernas, industrins, jord- och skogsbrukets, fiskets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen,

- initiera erforderliga planerings- och åtgärdsinsatser för ån och vid behov administrera sådan verksamhet samt

- vara kontakt- och rådgivande organ angående kontroll, vård och utnyttjande av vattenmiljön

Vattenrådet arbetar med vattenförvaltning bl. a. genom att sätta fokus på vattenfrågorna, informera om vattendirektivet, svara på remisser och söka extern finansiering till olika projekt. Arbetet med vattenförvaltningen finansieras av kommunerna via medlemsavgifter till vattenrådet tillsammans med ett årligt bidrag från Vattenmyndigheten. Under 2018 startade vattenrådet, tillsammans med Sydvatten Fokus Vombsjön, där vattenrådet samlar aktörer i området kring sjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet. Recipientkontrollen har bedrivits enligt plan. Att svara på remisser och samråd med anknytning till vatten är en viktig aktivitet inom arbetet med vattenförvaltning.

Väsentliga förändringar under 2024

- Under 2024 utökades kansliet med en anställning på 55 % tjänst på Kävlingeåns vattenråd och resterande 45 % på Höjeå vattenråd.

- Under 2024 beslutades det att Segeå vattendragsförbund och vattenråd skulle flytta sitt kansli med 3 anställda från Svedala kommun till Lunds kommun.

- Mycket tid har lagts på arbetet med vattenvårdsplan 2.0 vars syfte är att optimera vårt sätt att arbeta med hänsyn till klimatförändringarna och nyttja vattenresurserna på bästa sätt i vårt avrinningsområde.  Implementeringen i vattenrådet har inletts genom dialogprocesser i både beredningsgrupp och styrelse. Dialogmötenas syfte är att vi tillsammans ska skapa vattenvårdsplan 2.0 som blir vårt styrdokument från och med 2027.

- Totalt har vi under året blivit beviljade strax under 8 miljoner kr från LONA, LOVA, Vattenmyndigheten samt Sparbanken Skånes Ägarstiftelse Färs och Frosta.

- Under året har 5 olika vattenvårdsprojekt genomförts, inom projektet Fokus Vombsjön har våtmarker skapats i Hjälmaröd intill Vombsjön, och gäddvåtmarker i Lilla Torpsbäcken har utökats. Våtmarker har även skapats i Blentarp i Sjöbo och vandringshinder har tagits bort i Tolånga. En reparation är genomförd intill Rolsberga kvarn för fiskens passerbarhet.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intäkter | 11 693 | 8 610 | 9 389 | 9 503 | 8 108 |
| Årets resultat | 70 | 107 | 23 | - 199 | - 23 |
| Eget kapital | 347 | 277 | 170 | 147 | 346 |

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

| Resultaträkning | Not | 2024-01-01 -2024-12-31 | 2023-01-01 -2023-12-31 |
| --- | --- | --- | --- |

| Intäkter |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Övriga rörelseintäkter | 2 | 11 693 418 |  |  | 8 610 371 |
| Summa intäkter |  | 11 693 418 |  |  | 8 610 371 |
| Föreningens kostnader |  |  |  |  |  |
| Övriga externa kostnader | 3, 4 | -11 623 601 |  |  | -8 503 839 |
| Summa föreningens kostnader |  | -11 623 601 |  |  | -8 503 839 |
| Rörelseresultat |  | 69 817 |  |  | 106 532 |
| Årets resultat |  | 69 817 |  |  | 106 532 |

| TILLGÅNGAR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omsättningstillgångar |  |  |  |  |  |
| Kortfristiga fordringar |  |  |  |  |  |
| Övriga fordringar |  | 13 471 600 |  | 10 741 806 |  |
| Summa kortfristiga fordringar |  | 13 471 600 |  | 10 741 806 |  |
| SUMMA TILLGÅNGAR |  | 13 471 600 |  | 10 741 806 |  |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER |  |  |  |  |  |
| Eget kapital |  |  |  |  |  |
| Eget kapital vid räkenskapsårets början |  | 277 020 |  | 170 488 |  |
| Årets resultat |  | 69 817 |  | 106 532 |  |
| Eget kapital vid räkenskapsårets slut |  | 346 837 |  | 277 020 |  |
| Kortfristiga skulder |  |  |  |  |  |
| Övriga skulder | 5 | 13 124 763 |  | 10 464 787 |  |
| Summa kortfristiga skulder |  | 13 124 763 |  | 10 464 787 |  |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |  | 13 471 600 |  | 10 741 806 |  |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Inom Not 2, ”Övriga rörelseintäkter” ingår ränteintäkter med 211 252 kr från 2024 och 84 192 kr ackumulerat från 2023 och tidigare år.

Fordringar, skulder och avsättningar

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

|  | 2024 | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordinarie vattenförvaltning | 469 991 | 415 700 |  |
| Recipientkontrollavgifter | 350 985 | 316 400 |  |
| Kävlingeåns vattenvårdsprogram | 10 872 442 | 7 878 271 |  |
|  | 11 693 418 | 8 610 371 |  |

Not 3 Övriga externa kostnader

|  | 2024 | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordinarie vattenförvaltning | 391 559 | 291 227 |  |
| Recipientkontroll | 359 600 | 334 341 |  |
| Projektkostnader | 10 872 442 | 7 878 271 |  |
|  | 11 623 601 | 8 503 839 |  |

Not 4 Projektkostnader

|  | 2024 | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kävlingeåns vattenvårdsprogram |  |  |  |
| Direkta kostnader | 6 859 835 | 5 328 419 |  |
| Konsultkostnader | 4 012 607 | 2 549 852 |  |
|  | 10 872 442 | 7 878 271 |  |
| Summa | 10 872 442 | 7 878 271 |  |

Not 5 Övriga skulder

|  | 2024 | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VattenAtlas | 2 252 | 2 252 |  |
| Statliga bidrag | 5 159 262 | 6 593 250 |  |
| Kommunernas anslag | 7 963 249 | 3 869 285 |  |
|  | 13 124 763 | 10 464 787 |  |

31

Godkännande vid styrelsemöte 2025-04-10

| Thomas Quist | Eleni Rezaii Liakou |
| --- | --- |
| Ordförande, Sjöbo kommun | Lunds kommun |
| Miroslav Han | Peter Johansson |
| Eslövs kommun | Hörby kommun |
| Magnus Haara | Anders Lindvall |
| Höörs kommun | Kävlinge kommun |
| Jerry Ahlström | Kenneth Strömbeck |
| Lomma kommun | Tomelilla kommun |
| Håkan Lindquist | Carl von Friesendorff |
| Areella näringar/markägare | Areella näringar/markägare |
| Josefine Wrage | Hadil Karim |
| Dikningsföretagen | Företag/Industrier |
| Peter Ottosson | Johan Burström |
| Företag/Industrier | Sydvatten |
| Catharina Malmborg | Nils Englesson |
| VA SYD | Ideella naturvården |
| Anders Eklöv |  |
| Fiskevården |  |

Vår revisionsberättelse har avgetts det datum som framgår av vår underskrift.

Ernst & Young AB